## Slide 1: 스크립트 프로젝트 중간발표
2015182041 최재혁

## Slide 2: 지역 정보를 입력받아 주변 관광지를 소개한다.

## Slide 3: 구현 내용
지역내 관광지 검색
관광지 리스트 출력
관광지 세부정보 조회

## Slide 4: 개발 일정
주차 | 세부내용 | 진행도
1주차 | Ppt작성 및 API테스트 UI 기획 | O
2주차 | 기획발표, API데이터 정리 | O
3주차 | API데이터 활용 UI제작 | O
4주차 | 중간발표 | O
5주차 | 구글 지도 | 
6주차 | Emali,텔레그램봇 | 
7주차 | 최종발표 |